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2020年畜禽粪污资源化利用整县推进
项目实施方案

一、目标任务
项目建成后，项目县畜禽粪污综合利用率达到95%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。
二、重点建设内容
项目县根据资源化利用的基础条件，按照“填平补齐”的原则确定项目建设内容，包括畜禽粪污收集、贮存、处理、利用等环节的基础设施建设和设备购置，重点支持集中收集利用畜禽粪污及垫料生产有机肥的加工厂、沼液资源化利用种植示范基地建设和畜禽粪污资源化利用信息化监管等项目建设。
1.有机肥加工厂。重点支持：一是有机肥加工生产车间、仓库等设施。二是粉碎、搅拌、翻堆（抛）、筛分、造粒、包装、输送及粪污专用运输车辆等有机肥生产设备。
2.沼液资源化利用种植示范基地。重点支持：粪肥、沼液田间贮存池、铺设沼液（肥水）输送管网等设施建设和粪肥专用运送车辆及灌溉等设备购置，相关的附属设施建设和设备购置。
三、项目建设期限
项目实施时间从2020年1月1日算起，项目资金允许跨年度使用。项目县要加强项目进度调度工作，确定专人负责项目进度和资金使用情况统计汇总工作，每个月、季度、年度按时将项目进度和资金使用情况统计汇总上报我厅，确保按时间节点完成项目各项任务。
四、资金补助标准
[bookmark: _GoBack]省级财政补助资金原则上不超过每个项目总投资的50%。项目承担单位提供的正式发票金额不得低于财政补助资金额。己享受国家财政资金补助的单位，项目验收后可以申报省级预算内投资畜禽粪污资源化利用项目，但申请的建设内容不得与其它己取得财政资金补助项目的建设内容重复。
五、项目验收
2018至2020年的省级预算内投资项目建设完成后按照《福建省生态农业专项资金管理办法》（闽财农〔2019〕16号）规定组织验收。
六、工作要求
（一）加强项目组织领导。项目县要认真测算辖区内畜禽粪污产生量和需要配套的消纳地面积，引导畜禽养殖场与种植基地有效对接，促进粪污就地就近消纳。项目县要制定《畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案》，明确每个项目建设主体、时间节点、工作要求、检查和验收办法，实行交账销号制度，做到建设一个、验收一个、销号一个。项目县要以政府的名义，成立整县推进项目工作领导机构，强化政府对项目的组织领导和监督管理，统筹协调农业、林业、发展改革、财政、环保、国土等部门力量，明确责任分工，在政策支持、执法监管、业务指导和促进终端产品利用等方面集中发力。强化环保执法监管，建立对全县规模养殖场、第三方处理机构粪污处理设施的运行监控机制，对粪污资源化利用产品去向加强日常巡查，确保畜禽粪污真处理、真利用。
（二）构建扶持政策体系。出台粪污收集、贮存、运输等相关扶持政策；健全有机肥（含沼肥）、沼气等终端产品补贴政策体系；落实财政、土地、税收、金融方面的优惠政策；大力培育发展畜禽粪污处理和资源化利用市场主体，推行受益者付费、专业化处理、社会化运营机制；对有机肥厂建设项目，要综合考虑技术力量、管理水平、带动作用等因素，优先选择有成功经验的专业化机构承担项目建设和运营。
（三）总结推广主推技术。按照以地定养、种养结合的思路，统筹县域畜禽粪污资源化利用规划布局，液体粪肥就近就地消纳为原则，因地制宜、因区施策，分类提出不同畜种、不同主体的处理方式、技术路线，总结推广畜禽粪污资源化利用的主推模式。
（四）加强项目资金监管。严格按照《福建省生态农业专项资金管理办法》规定，切实加强项目资金管理。省级项目资金要做到专帐管理，独立核算，专款专用，严禁滞留、挪用。
（五）完善建设目标任务绩效评价工作。根据项目建设目标、项目建设和运行情况等，制定建设目标任务绩效考核评价指标体系。推动完善管理措施、提升项目管理水平，有序推进畜禽粪污资源化利用工作。
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