附件1

福建省国土空间生态修复专项资金管理办法

第一章  总则

第一条 为加强和规范我省国土空间生态修复专项资金管理，提高资金使用效益，促进国土空间生态修复和生态系统功能提升，参照财政部《重点生态保护修复治理资金管理办法》（财资环〔2021〕100号）、《海洋生态保护修复资金管理办法》（财资环〔2020〕76号）等有关规定，制定本办法。

第二条  本办法所称的国土空间生态修复专项资金（以下简称专项资金）是指省级财政预算安排用于支持对全省生态安全具有重要保障作用、生态受益范围较广的区域生态保护修复（主要包括重点流域、区域生态保护修复、历史遗留废弃矿山生态修复、海洋生态保护修复）的专项资金。

第三条 专项资金由省财政厅和省自然资源厅共同管理。

省财政厅负责编制中期财政规划和年度预算草案，审核资金分配建议方案并下达预算，组织开展预算绩效管理和预算监管，指导地方加强资金使用管理监督等。

- 省自然资源厅负责编制相关规划，提出资金预算需求和分配建议方案，审核并报送绩效目标，建立省级国土空间生态修复项目储备库，做好预算绩效管理，督促指导地方做好项目和资金使用管理监督等工作。

第四条 市、县（区）财政部门负责审核资金分配建议方案并下达预算，组织预算执行、资金使用管理和监督以及预算绩效管理等工作。

市、县（区）自然资源主管部门负责项目立项、办理项目入库，按要求设定绩效目标，会同财政部门审核上报年度任务计划和储备项目，加强资金使用的日常监管，具体实施预算绩效管理工作。

第五条 设区市、县（市、区）是生态修复项目的责任主体，应当多渠道筹措生态修复资金，统筹安排海域使用金、矿业权出让收益分成、土地出让收益、生态环境损害赔偿金、砂石土有偿处置收入、土地及矿产违法案件罚没金等自然资源资产收入用于本地区生态修复。同时，建立健全多元化投入机制，积极探索市场化运作模式，鼓励和支持社会资本参与国土空间生态保护修复项目。

第二章  资金使用范围

第六条 专项资金使用和管理应当遵循以下原则：

（一）坚持公益方向。区分政府和市场边界，资金主要支持公益性工作，侧重生态保护红线、自然保护地、省级以上重点生态功能区等区域的保护和修复工作。

（二）坚持集中统筹。注重统筹使用，加强生态修复领域资金的整合，发挥各级资金协同效应，同时避免相关专项资金重复安排。

（三）坚持奖优罚劣。激励引导地方加大投入做好生态修复工作，对国土空间生态修复成效好的地区予以奖励，对成效差的予以扣减。

（四）坚持公开透明。专项资金分配使用应做到公开、公平、公正，主动接受社会监督。

第七条  专项资金使用范围包括以下方面：

（一）重点生态保护修复。支持对重点流域、区域的生态功能区、生态敏感脆弱区进行系统性、整体性修复。重点支持通过国家竞争性评审的山水林田湖草沙一体化保护和修复项目。

（二）历史遗留废弃矿山生态修复。支持以县为单位，对责任主体已灭失或无法确定，须由政府承担治理责任的历史遗留废弃矿山整体开展生态保护修复。重点支持全省“六江两溪”流域范围内的历史遗留废弃矿山生态修复项目。

（三）海洋生态保护修复。支持对海洋生态系统较为脆弱或受风暴潮等海洋灾害影响的海域、海岸带、海岛等区域进行整体保护修复。重点支持具备条件申报中央财政支持修复项目的先导工程。

（四）其他列入省重要生态系统保护和修复重大工程实施方案（2021-2035年）、省自然资源“十四五”规划、省国土空间生态修复规划的国土空间生态修复项目和省委省政府要求实施的生态保护修复项目。

第八条  专项资金优先支持工作机制完善、规划合理、以前年度项目实施效果较好、前期工作基础扎实、地方资金能落实到位的国土空间生态修复项目。

- 资金分配

第九条  省自然资源厅组织建立国土空间生态修复项目储备库，实施项目储备管理。对未纳入项目储备库的国土空间生态修复项目，原则上不安排补助资金；因特殊情况确需安排的，应向省自然资源厅履行补入库手续。申请年度补助资金的项目原则上应完成项目前期工作，具备项目开工的基本条件。未完成实施方案编制（可行性研究报告）项目不得申报年度补助资金。

第十条  专项资金采取因素法与项目法相结合的方式进行分配。重点生态保护修复项目根据省委省政府要求分配下达，历史遗留废弃矿山生态修复工程、海洋生态保护修复项目的资金采取因素法或项目法方式进行分配。

第十一条  采取因素法分配的，将从省级国土空间生态修复项目储备库中筛选出符合国家及省委省政府工作部署要求、绩效目标明确、实施方案合理、地方资金落实、组织实施基础良好的项目。历史遗留废弃矿山生态修复项目按照治理面积、投资额、资金使用绩效等因素分配，权重分别为30%、60%、10%；海洋生态保护修复项目按照修复面积、修复岸线长度、投资额、资金使用绩效等因素分配，权重分别为30%、30%、30%、10%，并根据财力情况、预算执行率、绩效评价结果等进行调整。

因素法分配的专项资金下达后，设区市财政、自然资源主管部门应在一个月内以项目形式将资金分解下达至县（市、区）财政、自然资源主管部门，不得再采取因素法分配。

第十二条  采用项目法分配的，由省自然资源厅会同省财政厅发布申报指南，明确项目申报范围、申报要求等具体事项，原则上通过公开择优方式确定支持项目，每个项目补助资金不超过3000万元。省财政厅会同省自然资源厅根据年度预算安排情况和项目实施情况确定项目补助金额，可分三年支持。

设区市自然资源、财政主管部门负责组织县（市、区）编制项目实施方案，明确绩效目标、实施任务、资金构成等，经专家论证后报省自然资源厅、省财政厅。

第十三条  采用项目法分配的项目实施方案确定后，原则上不得调整。确有必要调整的，在不影响项目进度任务、绩效目标不降低的前提下，涉及投资额变化小于10％的，由县（市、区）财政、自然资源主管部门组织审查；涉及投资额变化在10％-30％的，由设区市财政、自然资源主管部门组织审查；涉及投资额变化大于30％的，按原审批流程审批。

- 预算执行

第十四条  各级财政部门和自然资源主管部门应当加快预算执行进度，提高资金使用效益。结转结余的专项资金，按照结转结余资金管理的相关规定处理。

第十五条 专项资金的支付按照财政国库管理制度有关规定执行。属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关规定执行。

第十六条 专项资金使用管理应当全面落实预算信息公开有关要求，市、县（区）财政部门和自然资源主管部门应当及时公开预算安排情况、资金管理办法、项目分配结果、绩效目标、绩效评价等信息。

第五章 资金绩效管理和监督

第十七条  专项资金应建立事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等全过程预算绩效管理机制。

第十八条 各级自然资源主管部门要强化绩效目标管理，合理设置项目绩效目标，并随资金分配文件同步分解下达。因素法分配的专项资金下达后，设区市财政、自然资源主管部门应根据省级下达的绩效目标，明确具体项目的绩效目标。

第十九条  在预算执行中，各级自然资源主管部门应对绩效目标实现程度和预算执行情况进行“双监控”，对执行中存在的问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。在每年5月底、9月底和次年1月底，设区市财政、自然资源主管部门应将专项资金预算执行情况和绩效目标完成情况，上报省财政厅、省自然资源厅，并对相关数据和信息的真实性、准确性负责。

- 第二十条  在预算年度结束或专项实施期满时，由省自然资源厅对照项目绩效目标，对绩效目标完成情况开展绩效评价，必要时省财政厅将组织开展财政评价。省自然资源厅可以根据需要自行组织或者委托第三方专业机构对专项资金整体使用情况和政策执行情况进行绩效评价。

- 建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的奖励与约束机制，评价结果应用于下一年度预算安排和资金分配，对绩效评价中反映出的问题及时进行整改。

- 第二十一条  各级财政部门和自然资源主管部门应当加强对专项资金的申请、分配、使用、管理情况的监督，发现问题及时纠正。资金使用单位和个人应当主动接受财政、审计等部门的监督检查。

第二十二条  资金使用单位和个人在使用专项资金中存在违法违规行为的，按照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相应责任。

第六章  附则

- 第二十三条  按因素法下达我省的中央海洋生态保护修复资金和历史遗留废弃工矿土地整治奖补资金，除中央有特别规定外，参照本办法管理。

市、县（区）财政、自然资源主管部门可结合本地区实际情况，制定专项资金使用管理实施细则。

第二十四条  本办法由省财政厅、省自然资源厅负责解释。

第二十五条  本办法有效期至2023年。期满后根据评估情况确定是否继续实施和延续期限。《福建省财政厅 福建省自然资源厅关于印发<福建省“青山挂白”治理（国土空间修复）专项资金管理办法（试行）>的通知》（闽财资环〔2020〕13号）同时废止。